| **PSP2.1** | **Personal Software Process Stages** | **预估耗时（分钟）** | **实际耗时（分钟）** |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | 计划 |  |  |
| · Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 60 | 10 |
| Development | 开发 |  |  |
| · Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 300 | 300 |
| · Design Spec | · 生成设计文档 | 60 | 0 |
| · Design Review | · 设计复审 (和同事审核设计文档) | 30 | 0 |
| · Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 60 | 0 |
| · Design | · 具体设计 | 60 | 60 |
| · Coding | · 具体编码 | 360 | 720 |
| · Code Review | · 代码复审 | 20 | 0 |
| · Test | · 测试（自我测试，修改代码，提交修改） | 600 | 1100 |
| Reporting | 报告 |  |  |
| · Test Report | · 测试报告 | 60 | 180 |
| · Size Measurement | · 计算工作量 | 20 | 15 |
| · Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
| 合计 |  | 1580 | 2525 |